  胡牌计算器：计算当前这一手的番型与番数；

  牌局结算器：在番数结果基础上计算四名玩家输赢。

导入他人自定义规则时如何保证安全与兼容

前面已经确定支持 JSON 导入导出。由于规则文件可能来自其他用户，系统需要限制其能力。

B．导入前校验并展示摘要

系统先检查：

- 文件格式和版本；

- 规则基于哪个系统预设；

- 修改了哪些番值和开关；

- 新增了哪些手动番型；

- 是否包含系统不支持的字段；

- 是否存在冲突、负数番值或异常封顶等配置。

然后由用户确认：

即将导入：我家的无锡麻将

基于：无锡本地常见版 v0.3.0

修改：

- 自摸改为翻倍

- 封顶改为16花

- 关闭门清计花

- 新增手动番型“全求人奖励”

[确认导入] [取消]

C．在 B 的基础上增加受限导入

我更建议采用 C：

- JSON 只能包含规则数据，不能包含 JavaScript、脚本或可执行表达式；

- 导入内容必须通过严格的数据结构校验；

- 不认识的字段默认忽略并提示；

- 导入规则先以“未启用副本”保存；

- 用户确认后才设为当前规则；

- 旧版本文件尽量迁移，无法兼容时明确列出问题；

- 导入失败不会修改现有规则；

- 同名规则由用户选择覆盖、保留两份或重命名；

- 导入的手动番型仍不能获得自动牌面识别能力。

| 阶段 | 版本号 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v0.1 | 大众麻将·通用简化版；完成计算器通用框架、录牌、胡牌识别、听牌分析、人工调整、保存、分享、规则百科、PWA等基础能力 |
| 2 | v0.2 | 河北推倒胡；包含“河北通用预设”和“石家庄常见版” |
| 3 | v0.3 | 无锡麻将；包含“无锡本地常见版”和“无锡通用简化版” |
| 4 | v0.4 | 四川麻将；包含“成都血战到底”和“四川血战通用版”，本阶段仍只做单手牌算番，不做整局多人结算 |
| 5 | v0.5 | 国标麻将；重点验收完整番种、8番起胡、复杂包含关系和多拆分 |
| 6 | v0.6 | 广东鸡平胡 |
| 7 | v0.7 | 广东推倒胡 |
| 8 | v1.0 | 第一阶段正式版；统一验收所有规则、数据兼容、规则升级、移动端、桌面端、微信浏览器和离线能力 |

  constitution.md：最高原则与不可违反的约束；

  spec.md：已确认的产品需求与验收标准；

  architecture.md：技术结构与实现边界；

  plan.md：版本阶段、里程碑和实施顺序；

  tasks.md：可执行任务拆分；

  AGENTS.md：AI与开发人员的协作和执行规范。

需求与开发文档的目录如何组织

建议统一放在：

docs/

├─ product/

│  ├─ requirements-baseline.md

│  ├─ requirements-audit.md

│  └─ spec.md

├─ architecture/

│  └─ architecture.md

├─ planning/

│  ├─ plan.md

│  └─ tasks.md

└─ governance/

└─ constitution.md

AGENTS.md

其中：

- AGENTS.md 放在项目根目录，方便 Codex 等开发代理自动读取；

- 产品需求、审查与规格放在 docs/product/；

- 技术架构、计划任务和项目原则分别归档；

- 各文件通过相对链接互相引用，不复制大段重复内容。